CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

## NHẬT KÝ THỰC TẬP KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

Họ và tên: Vũ Đức Huy	Mã học viên/sinh viên: 22111062412

Lớp: DH12C5	Khóa: 2022-2026

Ngành: Công nghệ Thông Tin

Cơ sở thực tập: Công ty Cổ phần Đào tạo Công nghệ ITPLus

Thời gian thực tập: Từ ngày 10/11/2025 đến ngày 15/2/2026

| Thời gian | Nội dung thực tập (Kế hoạch) | Kết quả thực hiện | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| Tuần 1 + 2 (Từ 10/11/2025 đến 23/11/2025) | - Tìm hiểu nghiệp vụ bán hàng mô hình (Phân loại Gundam: HG, MG, PG, SD...). - Phân tích yêu cầu hệ thống: Xem hàng, Giỏ hàng, Đặt hàng, Chatbot. - Cài đặt môi trường (Java, MySQL, XAMPP). | - Nắm được đặc thù sản phẩm (Tỷ lệ, Series, Hãng sản xuất). - Hoàn thành danh sách chức năng (Feature List). - Khởi tạo Project Spring Boot. | Cần phân loại kỹ danh mục sản phẩm (Category) |
| Tuần 3 + 4 (Từ 24/11/2025 đến 07/12/2025) | Thiết kế CSDL (ERD). - Tạo các bảng: Products (lưu thông tin Grade, Scale), Orders, Users, ChatLogs. - Vẽ sơ đồ luồng dữ liệu khi khách hàng mua hàng. | Hoàn thành thiết kế Database trong MySQL. - Xây dựng được sơ đồ Use Case (Khách hàng, Admin, Chatbot). | Cần chỉnh sửa nhỏ theo góp ý |
| Tuần 5 + 6 (Từ 8/12/2025 đến 21/12/2025) | Code Backend API quản lý sản phẩm và đơn hàng. - API lọc sản phẩm theo Grade (HG, RG, MG). - API Giỏ hàng (Add to cart) và Thanh toán (Checkout). | Test thành công các API CRUD sản phẩm trên Postman. - Quy trình thêm vào giỏ và đặt hàng ở Backend hoạt động ổn định | Nắm rõ RESTful API |
| Tuần 7 + 8 (Từ 22/12/2025 đến 04/1/2026) | Xây dựng giao diện Frontend (HTML/CSS/JS). - Trang chủ (Banner, Sản phẩm nổi bật). - Trang chi tiết (Ảnh, Thông số kỹ thuật, Nút mua) - Trang Giỏ hàng & Thanh toán. | - Giao diện hiển thị đẹp, show được hình ảnh mô hình. - Đổ dữ liệu từ API lên giao diện thành công. - Hiệu ứng JS mượt mà (Zoom ảnh, Slide). | Giao diện cần đậm chất Gaming/Hobby. |
| Tuần 9 + 10 (Từ 05/01/2026 đến 18/01/2026) | - Tích hợp GEmini AI Xây dựng giao diện khung chat (Floating button). - Prompt Engineering: "Đóng vai chuyên gia Gundam tư vấn cho người mới/người chơi lâu năm...". | Xây dựng thành công chức năng gợi ý món ăn - Hiển thị kết quả AI lên giao diện người dùng | C ó xử lý fallback khi AI lỗi |
| Tuần 11 + 12 (Từ 19/01/2026 đến 31/01/2026) | - Hoàn thiện luồng mua hàng trọn vẹn. - Kiểm thử Chatbot với các câu hỏi khó. - Viết báo cáo thực tập, quay video demo. | - Hệ thống hoạt động ổn định 100%. - Chatbot phản hồi nhanh, tự nhiên. - Hoàn tất hồ sơ thực tập. | Kết thúc kì thực tập tại Viện Công nghệ ITPLUS |

Nhận xét của cán bộ hướng dẫn:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

| Cán bộ hướng dẫn | Sinh viên/Học viên thực tập |
| --- | --- |
| (Ký, ghi rõ họ tên) | (Ký, ghi rõ họ tên) |